Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamenten las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | MeinPets |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Aplicaciones móviles |
| Competencias | - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones - Elaborar proyectos innovadores que agreguen valor a contextos sociales y productivos, de acuerdo a las necesidades del entorno. - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Nuestro proyecto busca llegar a dueños de mascotas que busquen gestionar la salud y cuidado de sus mascotas (de momento, dentro de la región) y que requieran de encontrar lugares para estas en sus cercanías. |
| 2. Objetivos | Proveer una solución móvil para la gestión integral del cuidado y salud de las mascotas, que permita centralizar información médica, programar alertas y atención y localizar establecimientos y servicios veterinarios cercanos. - Diseñar e implementar un sistema de registro y administración de perfiles para mascotas, que almacene sus datos fundamentales e historial. - Integrar un calendario interactivo interactivo con alertas programables para el seguimiento de vacunaciones, desparasitaciones y recordatorios periódicos. - Incorporar un mapa interactivo basado en geolocalización que permita identificar y categorizar centros veterinarios, tiendas de alimentos, peluquerías y otros servicios de atención animal. - Evaluar la funcionalidad y usabilidad de la interfaz mediante pruebas con usuarios para garantizar una experiencia intuitiva y eficiente. |
| 3. Metodología | La metodología que usamos fue Scrum, con sprints de una semana. Cada sprint cierra en la sesión semanal con la docente, que funciona como revisión de avance. El trabajo se organiza en un tablero de GitHub Projects y el código se versiona en este repositorio. Cada sprint contempla cuatro etapas: Planificación — definición de historias de usuario a partir del backlog. Desarrollo e integración — codificación modular de las funcionalidades priorizadas. Revisión y pruebas — validación de cada módulo antes de darlo por terminado. Retroalimentación y ajustes — corrección de errores y mejoras de la experiencia de uso. El semestre se divide en tres fases: definición del proyecto, desarrollo incremental por módulos y cierre con validación y presentación final. Esta metodología nos es la más pertinente pues nos da flexibilidad con la realización de la práctica y los distintos horarios de los integrantes en esta, además de adecuarse al formato de evaluación pedido por duoc para Capstone por las reuniones semanales con la profesora responsable. |
| 4. Desarrollo | Descripciones: Dentro de las actividades realizadas en esta fase se incluyen - Modelación y población de BD - Diseño y ejecución de pruebas funcionales, de usabilidad y de integración - Desarrollo frontend y backend - Estructuración y gestión del repositorio y control de versiones - Integración de APIs - Desarrollo de prototipo de aplicación móvil Dificultades y facilitadores: - La práctica de cada integrante ha sido un factor desafiante para coordinar reuniones de los integrantes, ralentizando el plan de trabajo originalmente establecido. - Los problemas personales de un integrante del proyecto resultaron en la demora de la realización de sus actividades planificadas. - Un factor que facilitó el desarrollo de las pruebas unitarias y de entorno del proyecto fue el uso supervisado de IAs como Antigravity al usarse como herramienta para la automatización de la redacción de los informes de cada prueba. Ajustes: Algunos de los ajustes realizados son la implementación de docker para facilitar la implementación del entorno de pruebas de la aplicación. Además, se modificó el compilado del entregable apk para que se recompile cada vez que se hace un push a la rama dev mediante github actions. |
| 5. Evidencias | Las evidencias de avance a tener presentes para presentar son: - Apk de la app del proyecto MeinPets en primera fase - Informe Casos de prueba de registro usuario duplicado y clave débil - Informe pruebas de validación de fechas y dosis duplicadas - Informe pruebas de visualización de mascota sin vacunas y calendario - Informe revisión de usabilidad de la lista y ficha de mascota - BD model Imagen - Plan_de_Pruebas_y_Criterios_de_Aceptacion_MVP_MeinPets Todos estos documentos se entregarán junto a estos archivos de entrega como evidencia de los avances realizados dentro de la fase 2 de desarrollo del Proyecto APT |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Respecto a los intereses profesionales de las entregas previas, estas se mantienen para los integrantes del equipo, siendo estas relacionadas con los roles y tareas asignadas a cada miembro. Aún así, hay áreas que profundizamos en general al desarrollar el proyecto, como la utilización de docker al montar los entornos de pruebas, la orquestación de agentes de ia para código y automatización y el correcto uso de github para la controlación de versiones y gestión de proyectos (usando github project). Una proyección que tenemos al terminar el proyecto es que este sea auto mantenido con los ingresos que genere por publicidad tal que esta app se mantenga activa sin que nos cueste dinero a nosotros en su mantención. |