## Slide 1
FASE 2 · DESARROLLO E INFORME FINAL
MeinPets
La salud de tu mascota, en un solo lugar
Javier Malhue · Sebastián Altamirano · Carlos Echeverría
Proyecto APT122 · Capstone · Ingeniería en Informática
Duoc UC, Sede Valparaíso · Octubre 2026
Notes: Buenas. Somos el equipo de MeinPets: Javier, Sebastián y Carlos. Hoy presentamos el avance de la Fase 2 y el informe final de nuestro proyecto de título.

## Slide 2: Un carnet de salud que no se pierde
01 · RELEVANCIA
El problema
Información dispersa
Carnets de papel, fotos en el teléfono y la memoria del dueño: se pierden controles de vacunación y desparasitación.
Mapas genéricos
Google Maps no distingue entre una veterinaria, un laboratorio o una tienda: encontrar el servicio correcto en una urgencia es lento.
Nuestra propuesta
Una app móvil para dueños de perros y gatos de la Región de Valparaíso.
Perfil e historial por mascota
Vacunas y desparasitaciones con refuerzos
Recordatorios en el calendario del teléfono
Mapa de servicios cercanos por categoría
Notes: El problema es doble: la información de salud de la mascota está repartida, y los mapas generales no distinguen tipos de servicio. MeinPets reúne el cuidado en el teléfono que el dueño siempre lleva.

## Slide 3: Un objetivo general, cuatro específicos
02 · OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Proveer una solución móvil para la gestión integral del cuidado y salud de las mascotas: centralizar información médica, programar alertas y localizar servicios veterinarios cercanos.
1
Perfiles de mascotas
Registro y administración de perfiles con datos fundamentales e historial.
Cumplido
2
Calendario con alertas
Seguimiento de vacunas y desparasitaciones con recordatorios.
Cumplido
3
Mapa por categoría
Geolocalización para ubicar veterinarias, tiendas y peluquerías.
Siguiente etapa
4
Pruebas de usabilidad
Validar funcionalidad y experiencia para que sea intuitiva y eficiente.
En curso
Notes: Los objetivos específicos mapean directo al producto. Perfiles y calendario están cumplidos; el mapa con geolocalización es la siguiente etapa; las pruebas de usabilidad están en curso.

## Slide 4: Scrum con sprints de una semana
03 · METODOLOGÍA
1
Planificación
Historias de usuario a partir del backlog
2
Desarrollo
Codificación modular e integración de lo priorizado
3
Pruebas
Cada módulo se valida antes de darlo por terminado
4
Ajustes
Retroalimentación: corrección de errores y mejoras de uso
El semestre en tres fases
Fase 1 Definición del proyecto
Fase 2 Desarrollo incremental por módulos
Fase 3 Validación y presentación final
Por qué Scrum: da flexibilidad con los horarios de cada integrante y calza con la revisión semanal con la docente. Tablero en GitHub Projects.
Notes: Cada sprint dura una semana y cierra en la sesión con la docente, que funciona como revisión de avance. Estamos en la Fase 2, desarrollo incremental por módulos.

## Slide 5: Tres roles, un producto
04 · EQUIPO
J
Javier Malhue
Líder de proyecto y base de datos
Coordina y representa al equipo. Modelo y gestión de la BD.
S
Sebastián Altamirano
QA y Testeo
Define los casos de prueba y valida cada entrega antes de la revisión.
C
Carlos Echeverría
Fullstack y despliegue
API, app móvil, Docker y entrega continua del APK.
Competencias del perfil de egreso que trabajamos
Construir programas y rutinas
Modelo arquitectónico de la solución
Gestión de proyectos informáticos
Proyectos innovadores con valor social
Propuestas de solución informática
Desarrollo de software
Notes: Javier lidera y lleva la base de datos, Sebastián es QA, Carlos hace fullstack y despliegue. Trabajamos seis competencias del perfil de egreso.

## Slide 6: Tres capas, todo sobre Docker
05 · ARQUITECTURA
Docker Compose: un comando levanta todo el sistema
App móvil
:8081
React Native + Expo
Expo Calendar
Expo Location · MapLibre
API REST
:3000
Node.js + Express
Autenticación JWT
TypeScript
Base de datos
:5432
PostgreSQL 16
PostGIS (geoespacial)
Datos de OpenStreetMap
Por qué este stack
Un solo lenguaje (TypeScript) en toda la solución, servicios sin costo y PostGIS para resolver la búsqueda por cercanía con datos propios. Confirmado al montar el entorno.
Notes: Expo para la app, Express para la API, PostgreSQL con PostGIS para datos geográficos. Todo corre con docker compose. MapLibre y la ubicación son parte del stack del mapa, que es la siguiente etapa.

## Slide 7: 27 actividades, 22 completadas
06 · AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO
Chart: 
| Completadas | Ajustadas | En curso
Estado | 22 | 3 | 2
27
actividades
22 Completadas
3 Ajustadas
2 En curso
S1–S4
Equipo, problema, stack, alcance y Gantt
S5
Repositorio, entorno con Docker y plan de pruebas
S7
Autenticación (JWT) y modelo de base de datos
S8
CRUD de mascotas, lista y ficha
S9
Vacunas, desparasitación y calendario consolidado
S10
Calendario del teléfono (expo-calendar) e informe
Ajustadas: modelo de BD (S7–S9) pasó a Carlos por la ausencia de un integrante. En curso: informe y prueba de Google Calendar en teléfono.
Notes: De 27 actividades del plan, 22 están completadas, 3 fueron ajustadas (la base de datos cambió de plazo y responsable) y 2 están en curso: este informe y la prueba de integración con Google Calendar en un teléfono real. En S6 el plan no tenía actividades.

## Slide 8: Lo que ya funciona en la app
07 · PRODUCTO
Mis mascotas
3 mascotas
R
Rocky
Perro
Al día
M
Michi
Gato
Próximo
L
Luna
Perro
Sin dosis
+ Agregar mascota
Cuenta segura
Registro e inicio de sesión con contraseña con hash y JWT.
Perfil por mascota
Crear, ver, editar y eliminar, con especie y raza.
Carnet sanitario
Vacunas y desparasitaciones por especie, con próximo refuerzo.
Calendario consolidado
Todas las dosis en orden, y botón para agregarlas al teléfono.
Cotutores
Una mascota compartida entre varias personas de la familia.
Notes: La app tiene 8 pantallas y una API REST completa. La pantalla de ejemplo usa datos de prueba de las mascotas Rocky, Michi y Luna. La pantalla de mapa existe como espacio reservado: es lo que sigue.

## Slide 9: Probamos antes de dar algo por terminado
08 · CALIDAD
19/19
casos de registro aprobados
correo duplicado, clave débil, campos vacíos
8/8
casos de calendario
estados vacíos, orden y edición en vivo
100/100
accesibilidad en Lighthouse
contraste WCAG AA y controles de 44 px
Qué encontró QA
Fechas y dosis (12 casos): El refuerzo el mismo día de la aplicación y fechas futuras pasaban sin bloqueo.
Usabilidad de la lista y ficha: El traductor del navegador alteraba textos y “Volver” acumulaba pantallas.
Registro: Los errores se muestran al enviar, no por campo.
Notes: Hay cuatro informes de QA. Todos los hallazgos quedaron registrados como issues con severidad y recomendación. Los resultados de fechas y dosis incluyen casos borde que el equipo debe resolver.

## Slide 10: Lo que nos frenó y cómo lo resolvimos
09 · AJUSTES AL PLAN
OBSTÁCULO
NUESTRA RESPUESTA
Horarios cruzados por las prácticas
Sprints semanales flexibles y sesión fija con la docente.
Ausencia temporal de un integrante
El modelo de base de datos (S7–S9) pasó a Carlos y cambió de plazo.
Fricción al compartir código
De carpetas separadas a ramas main/dev, con una rama por ticket.
Lo que ayudó
IA bajo supervisión (Antigravity) para redactar los informes de cada prueba, y Docker para tener el mismo entorno en todos los equipos.
Notes: Los obstáculos fueron de coordinación: las prácticas de cada integrante y la ausencia temporal de Javier. Lo manejamos reasignando la base de datos y ajustando el flujo de ramas. La IA se usó siempre con supervisión.

## Slide 11: Entorno reproducible y APK automático
10 · AJUSTES TÉCNICOS
Entorno de pruebas con Docker
docker compose up --build
meinpets_db
PostgreSQL 16 + PostGIS
meinpets_api
API Express :3000
meinpets_movil
Expo Web :8081
APK en cada push a dev
git push a dev
Cambios en la app móvil
GitHub Actions
Instala, revisa tipos y compila
Release con el APK
Descargable para QA y la profesora
La API de prueba corre en Oracle Cloud (capa gratuita), así el APK funciona sin montar nada.
Notes: Dos ajustes técnicos: Docker para que cualquiera levante el sistema completo con un comando, y GitHub Actions para recompilar el APK en cada push a dev. El workflow está configurado; la primera corrida falló por el secreto de la URL de la API y se resuelve cargándolo.

## Slide 12: Lo que entregamos como respaldo
11 · EVIDENCIAS
APK de MeinPets
Compilado, con la API desplegada
Plan de pruebas v1.0
Funciones F01–F08 y criterios de aceptación
Registro de usuario
19 casos: duplicado y clave débil
Fechas y dosis
12 casos: validación y duplicados
Calendario
8 casos: sin vacunas y con refuerzos
Usabilidad
Lista y ficha de mascota, WCAG AA
Modelo de BD
Diagrama del esquema (imagen)
Repositorio
GitHub: ramas main y dev, y tablero de Projects
Notes: Estas son las evidencias entregadas junto al informe: el APK, el plan de pruebas, cuatro informes de QA, el modelo de datos y el repositorio.

## Slide 13: Qué sigue y hacia dónde vamos
12 · PROYECCIÓN
Próximos pasos
Mapa con MapLibre
Establecimientos de OpenStreetMap por categoría.
Probar en teléfono real
Calendario con Google Calendar y registrar la evidencia.
Pruebas de sesión
Token invalido y token expirado (issue #16).
Resolver hallazgos de QA
Casos borde de fechas y mejoras de usabilidad.
Intereses y proyección
Lo que más profundizamos
Docker para montar entornos de prueba
Orquestación de agentes de IA para código y automatización
GitHub y GitHub Projects para versiones y gestión
Meta al terminar
Una app que se mantenga sola con ingresos por publicidad, sin costo para nosotros.
Notes: Lo pendiente es el mapa, la prueba en teléfono real y los casos de sesión. Como proyección, nos gustaría que la app se autofinancie con publicidad.

## Slide 14
¡Gracias!
¿Preguntas?
Javier Malhue · Sebastián Altamirano · Carlos Echeverría
MeinPets · Proyecto APT122 · Duoc UC, Sede Valparaíso
Notes: Muchas gracias. Quedamos atentos a las preguntas.